# 备份恢复演练流程 SOP

编号：XC-SOP-IT-2025-023    适用：IT 运维部

## 1. 演练周期

每半年开展一次全链路备份恢复演练，上半年安排在 5 月，下半年安排在 11 月。

## 2. 目标指标

恢复时间目标 RTO 为 4 小时，恢复点目标 RPO 为 15 分钟。

## 3. 最近一次演练

最近一次演练日期为 2026-05-20，实际恢复耗时 2 小时 48 分，达到 RTO 要求。

下次演练计划安排在 2026 年 11 月中旬，演练范围增加对象存储。

## 4. 演练产出

演练须出具《恢复演练记录》，含耗时明细、差异点与改进项，报分管副总裁。